《工程经济学》考试大纲

一、考试的总体要求

本门课程主要考察学生对资金时间价值的基本原理、现金流量和等值计算的基本原理和方法、工程经济基本要素（投资、成本、收入和利润）的构成、常用经济评价指标体系的含义及计算方法、多方案的类型及多方案比选的基本方法、不确定性分析的基本方法（盈亏平衡分析法、敏感性分析法）、工程项目资金来源与融资方案分析的基本方法、工程项目财务评价的基本方法、设备更新方案分析的基本方法、价值工程原理及价值分析的基本方法的掌握程度。要求运用我国当前通用的资金等值计算公式和国家颁布的现行《建设项目评价方法与参数》中财务评价报表体系和计算方法进行求解。

二、考试的内容及比例

1、现金流量与资金时间价值（10 ～ 20％）：

(1) 掌握运用资金复利计算中一次支付和多次支付等额系列现金流量的6个基本公式进行资金等值计算的基本方法。

(2) 熟练运用现金流量图的绘制方法。

(3) 理解工程项目现金流量、资金时间价值、名义利率和实际利率的基本概念。

(4) 了解计息周期大于收付周期的等值计算方法。

2、工程经济基本要素（投资、成本、收入和利润）（5 ～ 15％）：

(1) 掌握工程项目投资、运营期成本费用、营业收入、营业税金及附加、利润的费用构成；掌握常用的折旧计算的基本方法。

(2) 熟练运用投资估算、成本计算和利润计算的方法确定工程项目现金流量。

(3) 理解总成本和经营成本、生产成本和期间费用、机会成本和沉没成本等相关概念。

(4) 了解营业税金的种类和所得税计算及净利润分配的基本方法。

3、工程项目经济评价方法（15 ～ 25％）：

(1) 掌握各经济评价指标的定义、计算方法与判别准则（重点掌握静态投资回收期、净现值；净年值；内部收益率的计算及相关内容）；掌握互斥方案经济效果评价的方法（寿命相同方案；寿命不同方案。

(2) 熟悉经济评价指标的分类及指标体系的构成、独立项目的经济比较与选优方法（互斥组合法；取舍率法；按收益分配法；现值法）。

(3) 理解动态评价经济指标的经济含义和有关指标之间的内在联系、多方案的类型。

(4) 了解独立项目的经济比较与选优方法（互斥组合法；取舍率法；按收益分配法；现值法）。

4、不确定性分析（5 ～ 15％）：

(1) 掌握盈亏平衡分析、敏感性分析的基本概念。

(2) 熟练运用线性盈亏平衡分析和单因素敏感性分析的方法。

(3) 理解年产量、营业收入、产品销售价格、单位产品变动成本的盈亏平衡点的相互关系。

(4) 了解非线性盈亏平衡分析、多因素敏感性分析和风险分析的基本方法。

5、工程项目资金来源与融资方案（5 ～ 15％）：

(1) 掌握新设法人融资主体融资方案分析的基本方法。

(2) 熟练运用既有法人融资方案分析的基本方法。

(3) 理解项目资本金、项目债务筹资、财务杠杆效应的基本概念。

(4) 了解传统融资与项目融资的区别。

6、工程项目财务评价（10 ～ 20％）：

(1) 了解财务评价与国民经济评价的概念和作用；

(2) 熟悉国民经济评价采用的价格体系和国民经济费用与效益的识别；熟悉财务评价采用的价格体系和评价步骤；

(3) 掌握财务盈利能力分析的内容、报表编制、指标计算和判断；

(4) 熟悉偿债能力分析和财务生存能力分析的内容、报表编制、指标计算和判断。

7、设备更新与选择（5 ～ 15％）：10

(1) 掌握设备租赁和购买的比选方法。

(2) 熟练运用更新分析方法的应用。

(3) 理解沉没成本和经济寿命的基本概念。

(4) 了解设备更新的特点和设备磨损的基本类型。

8、价值工程与价值分析（5 ～ 15％）：10

(1) 了解价值工程的基本概念和提高价值的基本途径。

(2) 熟悉价值工程的实施步骤和方法。

(3) 掌握寿命周期成本分析方法。

三、主要参考书

刘晓君.工程经济学（第二版）.中国建筑工业出版社，2008年版.